Projektipalaveri

Aika		7.9.2026, 19.00

Paikka 		Teams-palaveri

Käsiteltävät asiat

1 Järjestäytyminen

Läsnäolijat:

- Verneri Santapakka, puheenjohtaja

- Veeti Heiskanen, sihteeri

- Atte Kokko, ryhmän jäsen

- Niko Siironen, ryhmän jäsen

- Kari Jyrkkä, ohjaaja

Kokouksen tavoite:

- Käydään läpi ensimmäisen viikon aikana aikaan saadut asiat

- Palaverin kesto n. 15-30 minuuttia

2 Projektin tilanne

- Esitellään ylimääräinen tavoite (Niko)

- Esitellään pelilogiikan vuokaavio (Niko)

- Esitellään näyttöjen vuokaavio (Veeti)

- Esitellään painikkeiden vuokaavio (Atte)

- Esitellään ledien vuokaavio (Niko)

3 Ongelmat ja ratkaisut

- ylimääräinen tavoite toteutetaan yhteisvoimin

- Yksi ryhmän jäsen (Verneri) on ollut poissa

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Suoritettavat tehtävät:

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| --- | --- | --- |
| Näyttömoduulin koodaus | Veeti |  |
| Painikemoduulin koodaus | Atte |  |
| Ledimoduulin koodaus | Niko |  |
| Pelilogiikka koodaus | Verneri |  |

Näiden lisäksi myöhemmin toteutetaan ylimääräisenä tehtävänä pistetaulukko. Näiden osioiden tekeminen ja tehtäväjako suoritetaan myöhemmin.

5. Seuraava palaveri

Seuraava palaveri järjestetään 14.9. klo 19.

Tervetuloa!

Jakelu:

Verneri Santapakka, puheenjohtaja

Veeti Heiskanen, sihteeri

Niko Siironen, Ryhmän jäsen

Atte Kokko, ryhmän jäsen

Kari Jyrkkä, ohjaaja