Projektipalaveri

Aika		29.9.2026, 19.00

Paikka 		Teams-palaveri

Käsiteltävät asiat

1 Järjestäytyminen

Läsnäolijat:

- Niko Siironen, puheenjohtaja

- Verneri Santapakka, sihteeri

- Veeti Heiskanen, ryhmän jäsen

- Atte Kokko, puheenjohtaja

- Kari Jyrkkä, ohjaaja

Kokouksen tavoite:

- Käydään läpi viidennen viikon aikana aikaan saadut asiat

- Esitellään aikaan saatua koodia

2 Projektin tilanne

- Painike-moduulin koodausta jatkettu

- Näyttöjen koodi kunnossa

- Ledien koodi kunnossa

- Funktiot top5-tulosten lukemiselle ja pistetuloksen tallettaminen EEPROMiin.

3 Ongelmat ja ratkaisut

- Debouncen toiminnassa häikkää, mutta siihen löydetty yhteistyöllä ratkaisu

4 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Suoritettavat tehtävät:

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Määräpäivä |
| --- | --- | --- |
| Menu-toiminnon koodaus | Veeti | 4.10. |
| Painikemoduulin koodaus | Atte | 4.10. |
| Avittaa muita tarpeen mukaan | Niko |  |
| Pelilogiikka koodaus | Verneri | 4.10. |

5. Seuraava palaveri

Seuraava palaveri järjestetään 5.10.

Tervetuloa!

Jakelu:

Niko Siironen, puheenjohtaja

Verneri Santapakka, sihteeri

Veeti Heiskanen, ryhmän jäsen

Atte Kokko, ryhmän jäsen

Kari Jyrkkä, ohjaaja